所沢市公共施設LED一括導入業務委託

事業者公募型プロポーザル

提出書類様式

令和８年１月

所沢市

様 式 一 覧

| 使用時期 | 様式番号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 参加表明時 | 様式第１号 | 参加申込書 |
|  | 様式第２号 | グループ構成表 |
|  | 様式第３号 | 照明LED化事業実績一覧表 |
|  | 様式第４号 | 誓約書 |
| 提案書提出時 | 様式第５号 | 提案書提出届 |
|  | 様式第６号 | 提案総括表（提案の概要） |
|  | 様式第７号 | 事業計画書 |
|  | 様式第８号 | 事業費算出書 |
|  | 様式第９号 | 実施体制に係る提案書 |
|  | 様式第10号 | 意向表明書 |
|  | 様式第11号 | 照明器具に係る提案書 |
|  | 様式第12号 | 業務内容に係る提案書 |
|  | 様式第13号 | その他環境配慮に係る独自提案書 |
|  | 様式第14号 | ワークライフバランス等の推進取組状況表 |
| 質疑提出時 | 様式第15号 | 質問書 |
| 参加辞退時 | 様式第16号 | 参加辞退届 |

（様式第１号）

令和　　年　　月　　日

参 加 申 込 書

所沢市長　　宛

提出者（代表事業者）

所   在   地：

商号又は名称：

代表者氏名：

電話番号：

Ｅ－ｍａｉｌ：

下記事業の公募型プロポーザル実施要領に基づく事業者選定への参加を申し込むとともに、参加資格の審査を申請します。

なお、この参加申込書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違なく、下記事業の公募型プロポーザル実施要領の「５ 応募条件」を全て満たしていることを誓約します。

記

事業名称：所沢市公共施設LED一括導入業務委託

（注）１　グループの代表事業者が提出すること。

２　主たる営業所と登記簿上の所在地が異なる場合は、登記簿上の所在地については、括弧書きで上段に記載すること。

ウォークスルー調査の希望について

本事業では令和８年１月26日（月）から１月30日（金）までの間のいずれかの日時において、対象施設内のウォークスルー調査を実施します。

調査内容は、立入可能な室の既設照明器具の設置状況の確認のみとし、器具寸法の測定等の調査はできません。また、応募者又は構成員でない者はウォークスルー調査に参加することはできません。

調査を希望する場合、以下に希望施設名と希望日時を第３希望まで記載してください。

なお、施設及び日時は市が調整するため、ご希望に沿えない場合があります。

希望施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　　希望日時（原則２時間まで）：

第１希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１希望

第２希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２希望

第３希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３希望

（様式第２号）

令和　　年　　月　　日

グループ構成表

所沢市長　　宛

所沢市公共施設LED一括導入業務委託事業者公募型プロポーザル実施要領に基づく事業者選定への参加に関しまして、以下の構成員で申請します。

代表事業者

所在地：

商号又は名称：

代表者氏名：

電話番号：

担当役割：

構成員

所在地：

商号又は名称：

代表者氏名：

担当役割：

構成員

所在地：

商号又は名称：

代表者氏名：

担当役割：

構成員

所在地：

商号又は名称：

代表者氏名：

担当役割：

（注）１　応募者の構成員全てを明らかにし、構成員ごとに該当する担当役割を［事業役割・設計役割・施工役割・維持管理役割・その他の役割（）］から１つ以上選択し記載すること。その他の役割の場合は具体的な役割内容を（）内に補記すること。

２　記載欄が不足するときは追加すること。

３　構成員の間で交わされた契約書又は覚書等の写しを添付すること。

（様式第３号）

照明ＬＥＤ化事業実績一覧表

（代表事業者名：　　　　　　　　　）

| 事業名 | 発注者名 | 事業方式の種類 (公共工事・ESCO・リース等) | 事業に おける役割 | 契約日 (年月日) | 契約期間 （年数） | 照明ＬＥＤ化等の概要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ＬＥＤ化 の施設数 | ＬＥＤ化 の台数 | 改修工事 完了年月 | 対象機器等 |

（注）１　代表事業者が携わった照明ＬＥＤ化事業の実績のうち、ＬＥＤ化の台数の多い上位５件を記載すること。

２　契約書の写しを添付すること。ただし事業名、事業規模、契約日、契約者のわかる箇所のみで良い。

（様式第４号）

令和　　年　　月　　日

誓 約 書

所沢市長　　宛

誓約者

所   在   地：

商号又は名称：

代表者氏名：

電話番号：

私は、所沢市公共施設LED一括導入業務委託事業者公募型プロポーザルに参加するに際し、次に掲げる事項を誓約します。

１　私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員及び所沢市暴力団排除条例（平成24年条例第32号）第３条第２項に規定する暴力団関係者（以下、「暴力団員等」という。）のいずれにも該当しません。

２　私は、暴力団員等の該当の有無を確認するため、所沢市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。

３　私は、本誓約書及び役員名簿等が所沢市から埼玉県警察本部に提供されることに同意します。

４　私が所沢市公共施設LED一括導入業務委託において下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等が暴力団等に該当する事業者でないことを確認します。

５　私が使用する下請負人等が、暴力団員等に該当する事業者であると所沢市が埼玉県警察本部から通報を受け、又は所沢市の調査により判明し、所沢市から下請契約等の解除又は第二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。

６　私は、所沢市公共施設LED一括導入業務委託事業者公募型プロポーザル実施要領の「５ 応募条件」を全て満たしています。

（様式第５号）

令和　　年　　月　　日

提案書提出届

所沢市長　　宛

提出者（代表事業者）

所   在   地：

商号又は名称：

代表者氏名：

電話番号：

下記事業に関しまして、下記の提案書類を提出いたします。

記

事業名称：所沢市公共施設LED一括導入業務委託

| 該当欄 | 提 出 書 類 |
| --- | --- |
| □ | 提案総括表（様式第６号） |
| □ | 事業計画書（様式第７号） |
| □ | 事業費算出書（様式第８号） |
| □ | 実施体制に係る提案書（様式第９号） |
| □ | 意向表明書（様式第10号） |
| □ | 照明器具に係る提案書（様式第11号） |
| □ | 業務内容に係る提案書（様式第12号） |
| □ | その他環境配慮に係る独自提案書（様式第13号） |
| □ | ワークライフバランス等の推進取組状況表（様式第14号） |

（注）１　代表事業者が提出すること。

２　該当欄について、提出するものにチェック又は黒塗りをすること。

（様式第６号）

提案総括表

提案の概要

提案全体の概要、基本方針・スケジュール等を記載するとともに、創意工夫している点について要点を記載すること。

（注）　A4版サイズ３枚以内。（図表も記載可）

（様式第７号）

事 業 計 画 書

ESCO事業期間における事業計画を下表に基づき記載すること。

（単位が円の項目はいずれも消費税込で記載すること。）

| 番号 | 項目名 | 計画値 | 計算式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 現状の光熱費見込額(照明使用分) | 213,872,851円／1年 | 注１ |
| ② | LED化後の光熱費見込額(照明使用分) | 円／1年 | 注２ |
| ③ | 光熱費削減見込額 | 円／1年 | ①－② |
| ④ |  | 円／15年 | ③×15 |
| ⑤ | 現状の電気使用見込量(ベースライン) | 6,029,316 kWh／1年 | 注３ |
| ⑥ | LED化後の電気使用見込量(照明使用分) | kWh／1年 | 注４ |
| ⑦ | 使用電気削減見込量(照明使用分) | kWh／1年 | ⑤－⑥ |
| ⑧ |  | kWh／15年 | ⑦×15 |
| ⑨ | 使用電気削減見込率(照明使用分) | ％ | １－(⑥／⑤) |
| ⑩ | CO2排出量削減見込量 | kg-CO2／1年 | 注５ |
| ⑪ |  | kg-CO2／15年 | ⑩×15 |
| ⑫ | 事業費総額 | 円 |  |
| ⑬ | 市の実負担額(15年間) | 円／15年 | ⑫－④ |

（注）１　(資料２)照明器具一覧に記載の「電気料金単価」「点灯時間」「稼働日数」「消費電力」により算出。

ただし舞台照明は電気料金単価を35.74円/kWh、点灯時間を5時間、稼働日数を307日とし、(資料３)舞台照明一覧に記載の各照明消費電力により算出すること。ただし、公衆街路灯Aの道路照明は「電気料金単価」を光熱費見込額とする。

２　注１の「消費電力」をLED化後の照明器具の消費電力に置き換えて算出。ただし、公衆街路灯Aの道路照明は契約変更後の「電気料金単価」を光熱費見込額とする。

３　(資料２)照明器具一覧に記載の「点灯時間」「稼働日数」「消費電力」により算出。

ただし舞台照明は点灯時間を5時間、稼働日数を307日とし、(資料３)舞台照明一覧に記載の消費電力により算出すること。

４　注３の「消費電力」をLED化後の各照明器具の消費電力に置き換えて算出。

５　⑦に(資料２)照明器具一覧に記載の「CO2排出係数」を乗じて算出。

ただし舞台照明のCO2排出係数は0.100kg-CO2/kWhとする。

（様式第８号）

事 業 費 算 出 書

本事業における提案金額を下表に基づき記載すること。

（いずれも消費税込で記載すること。）

１．事業費

|  | 項 目 | 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 調査・設計費 | 円 |  |
| ② | 直接工事費 | 円 |  |
| ③ | 共通費 | 円 |  |
| ④ | 維持管理費 | 円 |  |
| ⑤ | その他費 | 円 | 内訳を記載 |
|  | 総計 | 円 |  |

２．照明種別ごと、１台あたりの平均直接工事費

|  | 項 目 | 金 額（A） | 台 数（B） | 平均金額 （A）／（B） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | ベースライト形 | 円 | 台 | 円 |
| ② | ダウンライト形 | 円 | 台 | 円 |
| ③ | 高天井形 | 円 | 台 | 円 |
| ④ | 道路照明 | 円 | 台 | 円 |
| ⑤ | 舞台照明 | 円 | 台 | 円 |
| ⑥ | その他照明 | 円 | 台 | 円 |
|  | 総計 | 「１．事業費②直接工事費」の額と一致 | 台 | 円 |

（様式第９号）

実施体制に係る提案書

１．事業スケジュールを記載するとともに、設計・施工期間の短縮、施工時間の配慮（基本施工時間以外の施工を削減する体制等の工夫）、工事遅延に関するリスクの想定と施工期間内に完了するためのリスク対応に関する提案を内容に含むこと。

事業スケジュールについて、各施設ごとにどの年月で調査・設計、施工、維持管理を行うか明確にしたスケジュールを記載すること。スケジュールはガントチャートを用いる等、視覚的にわかりやすいものとすること。

２．実施体制図を記載するとともに、どの事業者が市内に本店または支店を有するか記載すること。

実施体制図には各構成員の他、一次下請事業者及びその役割も記載すること。施工役割の事業者には施工予定の施設の床面積計を記載すること。

市内に本店または支店を有する施工役割の事業者からは意向表明書を取得する等、体制に実現性を持たせた提案とすること。

（注）本紙の他、提案書作成要領を満たす任意の用紙を添付しても構わない。

（様式第１０号）

令和　　年　　月　　日

意 向 表 明 書

（任意の構成員名）　様

提出者

所   在   地：

商号又は名称：

代表者氏名：

電話番号：

所沢市公共施設LED一括導入業務委託において、当社は、貴社が構成員として属するグループ等にお

いて、施工役割として業務を請け負う意向であることを表明します。

事業名称：　　　所沢市公共施設LED一括導入業務委託

意向表明期間：　令和12年3月31日まで

（様式第１１号）

照明器具に係る提案書

導入する照明器具について、省エネルギー性能、安全性、用途を想定した器具選定に関する提案を記載すること。高効率照明を採用する場合、一般的な照明と比較した15年間のコストメリットを記載すること。

（注）本紙の他、提案書作成要領を満たす任意の用紙を添付しても構わない。

（様式第１２号）

業務内容に係る提案書

１．施工方法に関する提案

建物の材料や施設運営への影響を軽減する施工方法を提案すること。

２．設置場所等に関する提案

設置場所に天井材・配線等の劣化やアスベスト含有が懸念された場合の対応について市負担を軽減する提案をすること。

３．障害対応に関する提案

想定される照明器具等に関する障害と、発生した場合の対応と解消までにかかる日数の目安について記載すること。

４．削減効果検証・保証に関する提案

削減効果の検証方法及び保証内容について提案すること。また、ベースラインの設定についても提案内容に含めること。

（注）本紙の他、提案書作成要領を満たす任意の用紙を添付しても構わない。

（様式第１３号）

その他環境配慮に係る独自提案書

市の事務事業または区域施策のCO2排出量削減に資する独自提案を記載すること。独自提案も本事業内で実施することとなり、提案金額に含まれることに留意すること。

（注）本紙の他、提案書作成要領を満たす任意の用紙を添付しても構わない。

（様式第１４号）

令和　　年　　月　　日

ワークライフバランス等の推進取組状況表

男女共同参画局「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」（以下、「WB等実施要領」という。）における評価対象企業の該当状況を記載してください。

【参考】WB等実施要領における評価対象企業

①ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法（平成15 年法律第120 号。以下「次世代法」という。）、青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号。以下「若者雇用促進法」という。）その他関係法令に基づく認定（認定の基準が複数あるものにあっては、労働時間等の働き方その他のワーク・ライフ・バランスに関する基準を満たすものに限る。以下同じ。）を受けた企業

②女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定した企業（常時雇用する労働者の数が100 人以下のものに限る。）

③次世代法第12 条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を令和７年４月１日以後に策定又は変更した企業（常時雇用する労働者の数が100 人以下のものに限る。

※②又は③を策定している場合、その計画の写しを添付してください。

| 構成員の商号又は名称 | 所在地 | 取得している認定名 及び②・③の策定有無 |
| --- | --- | --- |

（注）該当する構成員がいる場合のみ添付すること。

（様式第１５号）

質　問　書

令和　　年　　月　　日

所沢市長　　宛

提出者（代表事業者）

所　 在　 地：

商号又は名称：

代表者氏名：

担当者　氏　　名：

電話番号：

Ｅ－ｍａｉｌ：

所沢市公共施設LED一括導入業務委託事業者公募型プロポーザルに関し、以下のとおり質問がありますので、回答願います。

| 番 号 | 記載箇所 | 質問内容 |
| --- | --- | --- |
| １ |  |  |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |

１　質問がある場合、代表事業者が提出すること。

２　本紙で不足する場合は、別紙を添付すること。

（様式第１６号）

参　加　辞　退　届

令和　　年　　月　　日

所沢市長　　宛

提出者（代表事業者）

所　 在　 地：

商号又は名称：

代表者氏名：

私は、所沢市公共施設LED一括導入業務委託事業者公募型プロポーザルについて、参加申込をしましたが、都合により辞退します。

（辞退理由）

（注）グループで参加の場合は、代表事業者名を記載すること。